

Администрация Саккуловского сельского поселения

## Сосновского муниципального района Челябинской области

#  РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «31» марта 2021 года № 10

п. Саккулово

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики

и социальной сферы Саккуловского

сельского поселения к работе в

отопительный период 2021-2022 годов

 Во исполнение распоряжения администрации Сосновского муниципального района № 275 от 31.03.2021 года «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Сосновского муниципального района к работе в отопительный период 2021-2022 годов», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Саккуловского сельского поселения к работе в отопительный период 2021-2022 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами:

 1. Утвердить состав комиссии для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы:

- Абрарова Т.В., Глава Саккуловского сельского поселения – председатель комиссии;

Члены комиссии:

- Степанян Ш.С., директор ООО «Теченское ЖКХ»;

- Сафин Р.Г., слесарь Саккуловского участка ЖКХ;

- Панова Е.Ю., директор МОУ Саккуловской СОШ;

- Багина Н.В., заведующая д\садом № 15.

 2. Директору ООО «Теченское ЖКХ» Степанян Ш.С.:

 - в срок до 25 марта 2021 года утвердить и предоставить в отдел инженерной инфраструктуры администрации Сосновского муниципального района план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы и план организационно-технических мероприятий по повышению эффективности работы котельной;

 - в срок до 25 августа 2021 года провести комплексные противоаварийные тренировки на объектах жилищно-коммунального хозяйство с участием предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющей компании, учреждений социальной сферы и аварийных служб;

 - в срок до 20 августа 2021 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов;

 - в срок до 1 сентября 2021 года предоставить в отдел инженерной инфраструктуры администрации Сосновского муниципального района паспорта готовности поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Саккуловского

сельского поселения Т.В.Абрарова