Администрация  Саккуловского сельского поселения

## Сосновского муниципального района Челябинской области

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «  13  »  марта  2013  года  №  03

п.Саккулово

О мерах по обеспечению пропуска

весеннего паводка на территории

Саккуловского сельского поселения

в 2013 году

В соответствии с подпунктом 7, пункта 1, статьи 15 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 05.03.2013 года № 84  «О мерах по обеспечению пропуска весеннего паводка на территории Сосновского муниципального района в 2013 году», в целях снижения негативного воздействия паводковых вод, предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций:

- Утвердить План мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры на территории Саккуловского сельского поселения от затопления и подтопления паводковыми водами (Приложение № 1).

- Сформировать оперативную группу для организации  работы по защите населения и территорий от паводка, оказанию помощи населению, осуществлению наблюдения за ходом паводка (Приложение № 2).

- Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Саккуловского

сельского поселения                                                                                         И.П.Пашнин

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Саккуловского сельского поселения

от_____________2013 года №_____

П Л А Н

мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры

на территории Саккуловского сельского поселения

от затопления и подтопления паводковыми водами

| № п\п | Проводимые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить состояние гидротехнических сооружений (запруд, прудов) на территории поселения, провести очистку сбросных труб от льда, снега и мусора | Глава поселения, Директор ООО «Теченское ЖКХ» | До 20 марта |
| 2 | Подготовить водосточные системы населенных пунктов к пропуску талых вод | ООО «Теченское ЖКХ» | До 30 марта |
| 3 | Выполнить мероприятия по защите скважин, водозаборов от талых вод, дополнительную очистку и обеззараживание питьевой воды | ООО «Теченское ЖКХ» | До 25 марта |
| 4 | Выполнить мероприятия по предупреждению прорыва канализационных систем | ООО «Теченское ЖКХ» | До 20 марта |
| 5 | Обеспечить своевременную очистку дренажных систем населенных пунктов, не допустить подтопления талыми водами жилых домов и надворных построек | ООО «Теченское ЖКХ» | До 25 марта |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Саккуловского сельского поселения

от_____________2013 года №_____

С О С Т А В

оперативной группы для организации работы по защите населения

и территорий от паводка, оказанию помощи населению,

осуществлению наблюдения за ходом паводка

- Пашнин И.П. – Глава Саккуловского сельского поселения

- Абрарова Т.В. – заместитель Главы администрации

- Степанян Ш.С. – директор ООО «Теченское ЖКХ»

- Чернышков А.К. – начальник участка п.Саккулово ООО «Теченское ЖКХ»

- Сулейманов С. – связист Саккуловского участка ОАО «Связьинформ»