

Администрация Саккуловского сельского поселения

## Сосновского муниципального района Челябинской области

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 15 » марта 2018 года № 05

п.Саккулово

О мерах по обеспечению пропуска

весеннего паводка на территории

Саккуловского сельского поселения

в 2018 году

 В соответствии с подпунктом 7, пункта 1, статьи 15 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 26.02.2018 года № 108 «О мерах по обеспечению пропуска весеннего паводка на территории Сосновского муниципального района в 2018 году», в целях снижения негативного воздействия паводковых вод, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории поселения в период весеннего половодья и паводка:

1. Утвердить План мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры на территории Саккуловского сельского поселения от затопления и подтопления паводковыми водами (Приложение № 1).
2. Сформировать оперативную группу для организации работы по защите населения и территорий от паводка, оказанию помощи населению, осуществлению наблюдения за ходом паводка (Приложение № 2).
3. Контроль выполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Саккуловского

сельского поселения И.П.Пашнин

 Приложение № 1

 к распоряжению администрации

 Саккуловского сельского поселения

 от 15 марта 2018 года №05

 П Л А Н

 мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры

 на территории Саккуловского сельского поселения

 от затопления и подтопления паводковыми водами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Проводимые мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** |
| 1 | Проверить состояние гидротехнических сооружений (запруд, прудов) на территории поселения, провести очистку сбросных труб от льда, снега и мусора | Глава поселения,Директор ООО «Теченское ЖКХ» | До 15 марта |
| 2 | Подготовить водосточные системы населенных пунктов к пропуску талых вод | ООО «Теченское ЖКХ» | До 25 марта |
| 3 | Выполнить мероприятия по защите скважин, водозаборов от талых вод, дополнительную очистку и обеззараживание питьевой воды | ООО «Теченское ЖКХ» | До 25 марта |
| 4 | Выполнить мероприятия по предупреждению прорыва канализационных систем | ООО «Теченское ЖКХ» | До 20 марта |
| 5 | Обеспечить своевременную очистку дренажных систем на территории населенных пунктов, не допустить подтопления талыми водами жилых домов и надворных построек | ООО «Теченское ЖКХ» | До 20 марта |

 Приложение № 2

 к распоряжению администрации

 Саккуловского сельского поселения

 От 15 марта 2018 года № 05

 С О С Т А В

 оперативной группы для организации работы по защите населения

 и территорий от паводка, оказанию помощи населению,

 осуществлению наблюдения за ходом паводка

1. Пашнин И.П. – Глава Саккуловского сельского поселения
2. Абрарова Т.В. – заместитель Главы администрации
3. Степанян Ш.С. – директор ООО «Теченское ЖКХ»
4. Русаков Н.В. – главный врач Саккуловской врачебной амбулатории
5. Чемерко В.А. – участковый уполномоченный