

Администрация Саккуловского сельского поселения

## Сосновского муниципального района Челябинской области

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «03» марта 2021 года № 07

п.Саккулово

О мерах по обеспечению пропуска

весеннего паводка на территории

Саккуловского сельского поселения

в 2021 году

В соответствии с подпунктом 7, пункта 1, статьи 15 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 26.02.2021 года № 190 «О мерах по обеспечению пропуска весеннего паводка на территории Сосновского муниципального района в 2021 году», в целях снижения негативного воздействия паводковых вод, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Саккуловского сельского поселения в период весеннего половодья и паводка:

1. Утвердить План мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры на территории Саккуловского сельского поселения в период прохождения паводка в 2021 году (Приложение № 1).
2. Сформировать оперативную группу для осуществления наблюдения за ходом паводка, организации работы по защите населения и территорий (Приложение № 2).
3. Контроль выполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Саккуловского

сельского поселения Т.В.Абрарова

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Саккуловского сельского поселения

От03.03.2021 года № 07

П Л А Н

мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры

на территории Саккуловского сельского поселения

от затопления и подтопления паводковыми водами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Проводимые мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** |
| 1 | Проверить состояние гидротехнических сооружений (запруд, прудов) на территории поселения, провести очистку сбросных труб от льда, снега и мусора | Глава поселения,  Директор ООО «Теченское ЖКХ» | до 20 марта |
| 2 | Подготовить водосточные системы населенных пунктов к пропуску талых вод | ООО «Теченское ЖКХ» | до 25 марта |
| 3 | Выполнить мероприятия по защите скважин, водозаборов от талых вод, дополнительную очистку и обеззараживание питьевой воды | ООО «Теченское ЖКХ» | до 25 марта |
| 4 | Выполнить мероприятия по предупреждению прорыва канализационных систем | ООО «Теченское ЖКХ» | до 25 марта |
| 5 | Обеспечить своевременную очистку дренажных систем на территории населенных пунктов, не допустить подтопления талыми водами жилых домов и надворных построек | ООО «Теченское ЖКХ» | до 25 марта |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Саккуловского сельского поселения

От03.03.2021 года № 07

С О С Т А В

оперативной группы для организации работы по защите населения

и территорий от паводка, оказанию помощи населению,

осуществлению наблюдения за ходом паводка

1. Абрарова Т.В. – Глава Саккуловского сельского поселения
2. Хажеева О.Ю. – заместитель Главы сельского поселения
3. Степанян Ш.С. – директор ООО «Теченское ЖКХ»
4. Лушкина Л.В. – главный врач Саккуловской врачебной амбулатории
5. Хакимова Р.Н. – участковый уполномоченный